超算中心运营管理门户网站

CCB 章程

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CCB-章程 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.01 | 0.1.0 | 吴易骏 | 建立G06需求变更控制委员会章程。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 全体成员 | 评审后形成提交版。 |

目录

1 引言	4

2 引用文件	4

3 CCB职责与成员	4

4 变更流程	5

5 评审范围	5

6 评审准则	5

7 配置管理与记录要求	6

1 引言

为保证“超算中心运营管理门户网站”需求变更过程受控、可追踪、可决策，G06项目组设立需求变更控制委员会（Change Control Board，CCB）。本章程规定CCB的职责、成员、评审范围、流程、准则和记录要求。

1.1 基线

| 基线项 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0 |
| 原型基线 | G06超算门户HTML原型与界面截图 |
| 测试基线 | SRA2026-G06-测试用例V1.0 |
| 用户手册基线 | SRA2026-G06-用户手册V1.0 |
| 配置位置 | G06项目共享空间/docs/change/ |

2 引用文件

| 编号 | 文件名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | SRA2026-G06-SRS-v1.0 | 作为需求基线与变更比对依据。 |
| RF-02 | SRA2026-G06-测试用例V1.0 | 用于评估测试范围影响。 |
| RF-03 | SRA2026-G06-用户手册V1.0 | 用于评估用户文档影响。 |
| RF-04 | 课程作业评审检查表-需求变更管理V2.0 | 用于检查变更管理提交材料完整性。 |

3 CCB职责与成员

| 成员 | 角色 | 职责 | 设置原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴易骏 | CCB主席/项目经理 | 组织会议、确认议程、汇总决策、批准基线变更。 | 组长掌握整体进度和文档基线。 |
| 陈许恺 | 需求负责人 | 说明用户需求变化、更新SRS和原型需求。 | 负责资源申请与审批业务理解。 |
| 王涛 | 测试负责人 | 评估测试用例、验收标准和回归测试范围。 | 变更必须可验证。 |
| 蒋长麟 | 数据与配置负责人 | 评估数据结构、跟踪矩阵、版本和归档影响。 | 确保需求可追踪和配置受控。 |
| 肖泓宇 | 用户文档与服务流程负责人 | 评估用户手册、操作流程和工单培训影响。 | 确保用户能理解变更后的操作。 |
| 用户代表/教师代表 | 外部意见代表 | 从用户价值、课程评审和业务合理性角度提出意见。 | 保证变更不是小组主观决定。 |

4 变更流程

提交需求变更申请，填写变更编号、提出人、变更内容、原因和要求完成日期。

需求负责人进行初步筛选，判断变更是否属于需求基线范围。

开展可行性分析，包含技术、经济、操作、安全和法律合规判断。

开展影响分析，识别对SRS、原型、测试用例、用户手册、数据、接口、进度和成本的影响。

召开CCB会议，由相关成员进行讨论、质询和决策。

输出CCB会议纪要和决策记录，明确接受、拒绝、暂缓或条件接受。

若通过，更新需求管理工具、跟踪矩阵、版本记录和后续阶段计划。

将变更材料归档到配置管理目录，形成可追溯历史。

4.1 流程图说明

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求变化 | 填写申请表 | 需求变更申请报告 |
| 2 | 申请报告 | 可行性与影响分析 | 分析报告 |
| 3 | 分析报告 | CCB会议评审 | 会议纪要/决策记录 |
| 4 | 通过的变更 | 更新SRS、原型、测试和手册 | 变更后的配置项 |
| 5 | 配置项 | 版本归档与追踪 | 变更历史记录 |

5 评审范围

是否与SRS需求基线冲突。

是否需要重新制作或更新原型。

是否需要修改测试用例与用户手册。

是否对新需求进行了优先级评分和排序。

是否完成可行性分析和影响分析。

是否影响项目计划的任务顺序、依赖关系、工作量和进度。

是否进行了配置管理、需求管理和变更记录归档。

6 评审准则

| 准则 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 用户价值 | 变更能提升主要用户群的使用效率或降低运营成本。 |
| 技术可行 | 课程阶段能够通过原型或模拟数据证明方案可实现。 |
| 影响可控 | 新增工作量不导致最终里程碑延期。 |
| 可验证 | 能够设计明确的测试用例和验收标准。 |
| 可追踪 | 变更必须建立来源、SRS、原型、测试和用户手册之间的跟踪链接。 |
| 配置受控 | 所有受影响文档必须更新版本号并归档。 |

7 配置管理与记录要求

所有需求变更材料以“文件标识-日期-版本号”的方式命名。CCB会议前需准备申请报告、可行性分析、影响分析和QFD排序；会议后需归档会议纪要、变更决策、后续阶段计划和受影响文档的更新记录。