超算中心运营管理门户网站

对新需求的可行性分析

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CR-可行性分析 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.01 | 0.1.0 | 蒋长麟 | 完成技术、经济和操作可行性初稿。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 吴易骏 | 补充QFD优先级与结论。 |

目录

1 需求概述	4

2 技术可行性	5

3 经济可行性	7

4 操作可行性	8

5 法律与安全可行性	9

6 QFD优先级排序	10

7 风险与结论	12

1 需求概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-001 |
| 变更名称 | 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |
| 提出来源 | 普通用户代表、PI/项目负责人代表、中心管理员代表在原型评审与小组讨论中提出 |
| 对应需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》 |
| 变更类型 | 新增功能需求，同时影响原型、数据字典、测试用例、用户手册和后续计划 |
| 变更目标 | 在资源申请提交前提供规则化预审结果、预计排队时间和申请材料完整性提示，降低无效申请和人工沟通成本。 |

本次新增需求并非替代原有资源申请流程，而是在原有流程前增加预审环节，在审批环节增加辅助说明。用户仍可提交正式申请，管理员仍保留最终审批权。

2 技术可行性

2.1 现有技术方案

课程阶段可采用规则化实现方式：前端收集资源类型、CPU/GPU数量、存储容量、预计使用周期、项目编号和用途说明；后端根据项目配额、资源池状态和基础规则返回预审结果。该方案不需要接入真实超算调度器，只需要模拟资源池数据和预审规则即可完成原型与需求验证。

| 技术点 | 实现方式 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- |
| 申请材料完整性检查 | 判断必填字段、附件、用途说明和项目编号是否完整 | 高 |
| 配额校验 | 比较申请数量与项目剩余配额、个人历史用量 | 高 |
| 排队时间预估 | 根据队列长度、资源池负载和历史平均等待时间估算 | 中 |
| 预审建议生成 | 规则库输出“建议通过/需人工复核/建议驳回” | 高 |
| 审批页展示 | 在审批详情中展示预审结果、原因和风险提示 | 高 |

2.2 技术风险评估

| 风险 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 估算误差 | 排队时间受真实调度器状态影响，课程阶段模拟结果不一定准确。 | 标注“预估值仅供参考”，不作为最终承诺。 |
| 规则过于简单 | 简单规则可能无法覆盖复杂科研场景。 | 预留规则版本号和人工复核入口。 |
| 权限越界 | PI或普通用户不应看到其他项目的敏感用量。 | 预审接口按角色过滤数据。 |
| 用户误解 | 用户可能把预审建议理解为最终审批结果。 | 在界面和用户手册中明确说明最终结果以管理员审批为准。 |

3 经济可行性

本变更主要消耗小组成员的分析、原型、测试和文档工作量，不涉及真实服务器采购和第三方软件付费。预计新增工作量约4人日，可由现有成员在后续阶段计划中吸收。

| 工作项 | 负责人 | 预计工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS与需求跟踪矩阵更新 | 吴易骏 | 0.5人日 | 新增RC-001和相关链接关系。 |
| 原型页面调整 | 陈许恺 | 1人日 | 修改资源申请、审批管理、消息中心页面。 |
| 数据字段与接口说明 | 蒋长麟 | 0.5人日 | 补充预审状态、预计等待时间等字段。 |
| 测试用例更新 | 王涛 | 1人日 | 新增等价类、边界值和异常场景。 |
| 用户手册与会议记录 | 肖泓宇 | 1人日 | 补充说明、会议纪要和版本记录。 |

4 操作可行性

对普通用户而言，预审功能只是在提交前多出结果提示，不增加复杂操作；对PI和管理员而言，审批详情页增加预审建议和原因说明，有利于判断是否需要人工复核。该功能与门户的左侧导航、表单、状态标签和业务列表设计保持一致。

5 法律与安全可行性

预审过程仅处理用户主动提交的资源申请信息，不采集与申请无关的个人隐私。

项目配额、历史用量和资源池状态属于内部运营数据，系统需要根据角色限制可见范围。

预审结果需记录审计日志，便于后续追踪规则版本和审批依据。

对外展示时避免泄露真实集群节点细节，课程阶段采用模拟数据。

6 QFD优先级排序

为避免简单使用“高/中/低”进行主观判断，本项目采用QFD量化排序方法。计算公式为：绝对重要度 = ∑（VOC权重 × 关系评分），相对百分比 = 单项绝对重要度 / 全部需求绝对重要度之和。关系评分中强相关为9，中相关为3，弱相关为1，无关为0。

| 排名 | 编号 | 需求名称 | 绝对重要度 | 相对% | 优先级 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR-001 | 资源申请智能预审 | 270 | 12.05% | P0 | ★★★★★ |
| 2 | CR-002 | GPU/CPU排队时间预估 | 246 | 10.98% | P0 | ★★★★★ |
| 3 | CR-003 | 申请材料完整性检查 | 222 | 9.91% | P0 | ★★★★★ |
| 4 | CR-004 | 审批页显示预审建议 | 204 | 9.10% | P0 | ★★★★☆ |
| 5 | CR-005 | 异常申请风险提示 | 188 | 8.39% | P0 | ★★★★☆ |
| 6 | CR-006 | 资源池状态关联展示 | 168 | 7.50% | P1 | ★★★★☆ |
| 7 | CR-007 | 预审规则后台维护 | 150 | 6.70% | P1 | ★★★☆☆ |
| 8 | CR-008 | 预审结果消息通知 | 132 | 5.89% | P1 | ★★★☆☆ |
| 9 | CR-009 | 预审历史记录查询 | 118 | 5.27% | P2 | ★★★☆☆ |
| 10 | CR-010 | 预审统计报表导出 | 96 | 4.29% | P2 | ★★☆☆☆ |

7 风险与结论

| 结论项 | 判断 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | 可行，建议采用规则化预审+模拟资源池数据完成课程阶段实现。 |
| 经济可行性 | 可行，不产生额外采购成本，新增工作量可由小组内部消化。 |
| 操作可行性 | 可行，不改变用户原有申请路径，仅增加提示和辅助判断。 |
| 综合结论 | 建议接受RC-001，并纳入CCB会议审议与后续计划。 |