超算中心运营管理门户网站

需求变更管理评审项对照表

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 依据需求变更管理评审表整理提交证据。 |

1 说明

本文档作为第14课“软件需求变更文档”里程碑的提交索引，逐项对应《评审表-需求变更管理》的18项检查要求。本次变更建立在已通过评审的SRS基线之上，变更来源为课程模拟二次客户访谈与用户代表调研。

| 序号 | 评审关注点 | 提交证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程碑演示材料 | 12-里程碑汇报提纲与演示材料说明.docx | 给出汇报结构、关键证据页和答辩口径。 |
| 2 | 里程碑任务完成与按时提交 | 08-需求变更报告.docx；本对照表 | 提交申请、可行性、影响分析、CCB、计划、台账等完整包。 |
| 3 | 阶段项目会议与会议记录 | 06-CCB会议邀请函.docx；07-CCB会议纪要与决策记录.docx | 含会议议程、参会人员、讨论纪要、投票和行动项。 |
| 4 | 内部评审记录与整改 | 10-里程碑内部评审记录与整改跟踪表.docx | 列出评审发现问题、整改措施、负责人和状态。 |
| 5 | 配置管理与版本管理 | 05-CCB章程.docx；11-需求管理台账与跟踪矩阵.docx | 定义基线、版本号、归档目录和配置状态。 |
| 6 | 文档更新与历史追溯 | 08-需求变更报告.docx；11-需求管理台账与跟踪矩阵.docx | 用变更编号、版本记录和跟踪矩阵追溯影响。 |
| 7 | 需求管理工具与跟踪链接矩阵 | 11-需求管理台账与跟踪矩阵.docx | 采用轻量化需求管理台账，建立需求、来源、原型、测试、手册链接。 |
| 8 | 变更与需求基线是否冲突 | 04-需求变更影响分析.docx | 结论为不冲突，属于资源申请流程增强。 |
| 9 | 是否完善或重做原型 | 04-需求变更影响分析.docx；09-后续阶段计划性安排.docx | 需补充资源申请预审区、审批辅助说明区和排队预估展示。 |
| 10 | 是否重做测试用例和用户手册 | 04-需求变更影响分析.docx；09-后续阶段计划性安排.docx | 新增6条测试用例，用户手册新增预审和排队说明。 |
| 11 | 新需求优先级打分排序 | 03-对新需求的可行性分析.docx；11-需求管理台账与跟踪矩阵.docx | 采用QFD/加权评分，RC-001列为高优先级。 |
| 12 | 新需求可行性分析 | 03-对新需求的可行性分析.docx | 覆盖技术、经济、操作、法律安全和风险。 |
| 13 | CCB组织和人选 | 05-CCB章程.docx | 说明主席、需求、测试、配置、用户代表角色及设置理由。 |
| 14 | 需求变更申请报告 | 02-需求变更申请报告.docx | 含变更提出来源、内容、原因、审批意见和建议。 |
| 15 | 变更影响分析 | 04-需求变更影响分析.docx | 分析SRS、原型、测试、手册、数据、接口、进度和成本。 |
| 16 | 项目计划影响 | 09-后续阶段计划性安排.docx | 列出任务顺序、依赖、工作量、关键路径和里程碑调整。 |
| 17 | Team Building | 07-CCB会议纪要与决策记录.docx；10-里程碑内部评审记录与整改跟踪表.docx | 说明目的、方式、效果。 |
| 18 | 成员评价与绩效排序 | 07-CCB会议纪要与决策记录.docx；10-里程碑内部评审记录与整改跟踪表.docx | 给出贡献评价、评分和排序。 |