超算中心运营管理门户网站

二次客户调研与访谈记录

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.05 | 0.1.0 | 陈许恺 | 形成访谈问题和用户代表设置。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 整理为需求变更提交版。 |

1 调研背景

前一阶段SRS已通过评审并形成需求基线。第14课进入需求变更管理阶段后，项目组围绕资源申请与审批流程开展课程模拟二次客户访谈。访谈目标不是重新推翻SRS，而是在已确认范围内识别用户在原型试用和流程讨论中暴露的新需求。

2 访谈对象与方式

| 用户代表 | 代表角色 | 关注点 | 访谈方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗树敏 | 普通科研用户代表（课程模拟） | 申请材料是否明确、提交后能否知道排队情况 | 半结构化访谈+原型走查 |
| 何俊旭 | PI/项目负责人代表（课程模拟） | 组内资源申请是否合理、审批是否有依据 | 半结构化访谈 |
| 李沐航 | 中心管理员代表（课程模拟） | 无效申请过滤、人工沟通成本、资源池状态说明 | 原型评审+问题清单 |
| 李贤昊 | 运维支持代表（课程模拟） | 队列拥塞、资源不足、用户咨询压力 | 情景访谈 |

3 访谈问题

在当前SRS定义的资源申请流程中，用户提交申请前最不确定的地方是什么？

如果申请被驳回，最常见的原因是什么？这些原因能否在提交前提示？

PI或管理员审批时，需要哪些辅助信息来判断申请是否合理？

排队时间、资源池状态、配额余额是否需要展示给用户？展示到什么程度合适？

新增提示功能是否会改变原有审批权责，是否存在安全或合规风险？

4 访谈纪要

| 编号 | 访谈发现 | 原话摘要/场景 | 需求归纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 用户在提交资源申请前缺少材料完整性提示。 | 普通用户表示：申请表填完后才被告知缺少项目编号或PI确认，容易重复提交。 | 需要在提交前进行材料预检查。 |
| F-02 | 用户不了解当前资源池是否紧张。 | 用户希望知道GPU队列是否拥塞，避免盲目申请高配资源。 | 需要展示排队时间估计或资源紧张提示。 |
| F-03 | PI审批缺少申请合理性辅助依据。 | PI代表希望系统提示申请量是否超过组内平均用量或剩余配额。 | 审批页需要辅助说明。 |
| F-04 | 管理员重复处理明显不合规申请。 | 中心管理员表示无效申请占用了沟通时间。 | 需要自动识别常见规则冲突。 |
| F-05 | 运维不希望系统替代最终审批。 | 运维代表强调预估只能辅助判断，不应直接拒绝用户。 | 预审结果仅作提示，最终审批仍由PI和管理员完成。 |

5 需求变更形成

基于以上访谈，项目组提出变更 RC-001：新增资源申请智能预审与排队时间预估功能。该变更属于对原资源申请与审批流程的增强，不改变系统边界，不取消原有人工审批，也不接入真实生产调度系统。变更后的系统在资源申请提交前给出材料完整性、配额匹配、资源池紧张程度和预计等待时间提示；在审批页面为PI和管理员提供辅助说明。

6 用户确认记录

| 确认项 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 变更是否来自二次客户访谈 | 是，来自普通用户、PI、中心管理员和运维支持代表的课程模拟访谈。 |
| 是否与原SRS目标一致 | 一致，仍围绕统一申请、审批闭环和资源可视化。 |
| 是否需要重新制作原型 | 需要，在资源申请页和审批详情页增加预审/排队信息区域。 |
| 是否需要补充测试用例与用户手册 | 需要，新增预审、排队时间展示、异常提示和审批辅助说明相关测试与操作说明。 |