超算中心运营管理门户网站

对新需求的可行性分析

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.06 | 0.1.0 | 蒋长麟 | 完成技术、经济、操作可行性初稿。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 补充QFD优先级排序和结论。 |

1 需求概述

本次新增需求并非替代原资源申请流程，而是在申请提交前增加预审提示，在审批环节增加辅助说明。用户仍可提交正式申请，PI和中心管理员仍保留最终审批权。

2 技术可行性

| 分析项 | 结论 |
| --- | --- |
| 规则来源 | 可依据SRS中的资源申请字段、项目配额、资源池状态和审批规则建立课程级规则库。 |
| 排队估算 | 课程原型可采用资源池状态、历史作业量和队列长度进行静态或模拟估算。 |
| 接口需求 | 需要预留预审接口、资源池查询接口和消息通知接口，但课程阶段可用静态数据模拟。 |
| 准确性风险 | 排队时间不能承诺精确值，应显示为估计区间并标注“仅供参考”。 |
| 结论 | 技术可行，适合以原型和需求文档形式纳入本阶段。 |

3 经济可行性

| 成本项 | 估算 |
| --- | --- |
| 需求分析与文档更新 | 1人日 |
| 原型更新 | 1人日 |
| 测试用例与用户手册更新 | 1人日 |
| 评审、配置归档与答辩准备 | 1人日 |
| 合计 | 4人日，按8小时/人日、25元/小时估算，等价工时成本约800元。 |

4 操作可行性

普通用户可在提交申请前看到材料缺失、配额不足和预计排队信息，降低重复提交概率。

PI可在审批时看到组内配额、资源申请量和预审说明，便于判断申请合理性。

中心管理员可减少对明显不合规申请的人工解释，集中处理复杂申请。

运维支持可通过统一提示减少“为什么排队很久”的重复咨询。

5 法律与安全可行性

预审只处理申请单、配额、资源池和队列状态等业务数据，不新增敏感个人信息采集。

预审结果仅作辅助提示，不自动拒绝用户申请，避免因算法判断导致不公平审批。

审批决策和预审提示均应写入审计日志，便于追溯。

6 QFD优先级排序

项目组采用用户价值、管理价值、实现难度、风险控制和文档影响五个维度进行加权评分，满分100分。

| 需求编号 | 需求名称 | 用户价值30 | 管理价值25 | 实现可行20 | 风险可控15 | 文档影响10 | 总分 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001-A | 申请材料智能预审 | 28 | 22 | 18 | 13 | 8 | 89 | 高 |
| RC-001-B | 排队时间预估展示 | 26 | 20 | 16 | 11 | 8 | 79 | 高 |
| RC-001-C | 审批辅助说明 | 21 | 24 | 18 | 13 | 8 | 84 | 高 |
| RC-001-D | 预审消息通知 | 18 | 16 | 18 | 14 | 7 | 73 | 中 |

7 风险与结论

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 估算不准确导致用户误解 | 界面标注估算依据和“仅供参考”，审批结果以人工确认为准。 |
| 新增功能范围扩大 | 本阶段只定义需求、原型和测试，不实现真实调度算法。 |
| 与原审批流程冲突 | 保留PI与管理员审批权，预审结果只作为辅助说明。 |

综合判断，RC-001具备较高用户价值和管理价值，技术、经济、操作和安全方面均可接受，建议提交CCB批准。