超算中心运营管理门户网站

CCB章程

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.06 | 0.1.0 | 吴易骏 | 建立G06需求变更控制委员会章程。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 全体成员 | 评审后形成提交版。 |

1 引言

为保证超算中心运营管理门户网站需求变更过程受控、可追踪、可决策，G06项目组设立需求变更控制委员会。本章程规定CCB的职责、成员、评审范围、流程、准则和记录要求。

2 管理基线

| 基线项 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0 |
| 原型基线 | 超算中心运营管理门户网站界面原型V1.0 |
| 测试基线 | SRA2026-G06-测试用例V1.0 |
| 用户手册基线 | SRA2026-G06-用户手册V1.0 |
| 配置目录 | 小组作业/软件需求变更 |

3 CCB职责与成员

| 角色 | 成员 | 设置理由 |
| --- | --- | --- |
| CCB主席/项目负责人 | 吴易骏 | 负责组织决策、协调任务顺序和确认计划影响。 |
| 需求负责人 | 陈许恺 | 负责说明访谈来源、变更内容和SRS影响。 |
| 测试与用户手册负责人 | 王涛 | 负责判断测试用例、用户手册和验收标准影响。 |
| 数据与配置负责人 | 蒋长麟 | 负责需求台账、数据字典、跟踪矩阵和版本管理。 |
| 会议记录与原型负责人 | 肖泓宇 | 负责会议纪要、原型更新点和汇报材料整理。 |
| 用户代表 | 普通用户、PI、中心管理员代表（课程模拟） | 提供用户视角，防止变更只从开发者角度出发。 |

4 变更流程

需求负责人根据二次客户访谈形成需求变更申请。

项目组完成可行性分析、影响分析和优先级排序。

CCB召开会议，对变更是否接受、暂缓或拒绝进行讨论。

CCB形成会议纪要和决策记录。

被接受的变更进入需求管理台账，并安排SRS、原型、测试用例、用户手册和后续计划更新。

完成内部评审与配置归档。

5 评审准则

变更必须有明确用户来源或业务原因。

变更不得破坏已通过评审的SRS核心范围。

变更必须完成对原型、测试、手册、数据和计划的影响分析。

变更必须有明确负责人、工作量和完成期限。

所有决策必须能被版本记录和会议纪要追溯。

6 配置管理与记录要求

所有需求变更材料以“序号-文档名称.docx”的方式存放在“软件需求变更”文件夹中。变更编号统一为RC-001，所有受影响文档在版本记录中标明修订人、修订日期、版本状态和备注。