超算中心运营管理门户网站

CCB会议纪要与决策记录

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.07 | 0.1.0 | 肖泓宇 | 记录CCB会议讨论内容。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 确认决策和后续行动。 |

1 会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | G06需求变更CCB评审会议 |
| 会议时间 | 2026年6月7日 19:30-20:10 |
| 会议地点 | 求真1-217宿舍 |
| 主持人 | 吴易骏 |
| 记录人 | 肖泓宇 |
| 参会人员 | 吴易骏、陈许恺、王涛、蒋长麟、肖泓宇、课程模拟用户代表 |

2 会议讨论纪要

| 议题 | 讨论摘要 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 变更来源 | 陈许恺说明RC-001来自二次客户访谈，用户希望在提交前看到材料、配额和排队提示。 | 来源明确，可纳入变更评审。 |
| 基线冲突 | 蒋长麟说明该变更属于资源申请流程增强，不改变系统边界和审批权责。 | 与SRS基线不冲突。 |
| 原型影响 | 肖泓宇说明需在资源申请和审批详情页面增加预审结果与辅助说明区域。 | 需要更新原型。 |
| 测试与手册 | 王涛说明需新增6条测试用例，并在用户手册中解释预审结果和排队估计。 | 工作量可控。 |
| 计划影响 | 吴易骏说明新增4人日工作量，关键路径增加1天，可通过并行任务压缩。 | 计划可接受。 |

3 CCB决策记录

| 表决成员 | 意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 同意 | 变更价值明确，计划影响可控。 |
| 陈许恺 | 同意 | 变更来源清晰，有助于提升申请体验。 |
| 王涛 | 同意 | 测试和手册工作量可控。 |
| 蒋长麟 | 同意 | 可通过台账和跟踪矩阵控制影响。 |
| 肖泓宇 | 同意 | 原型更新范围明确。 |

CCB最终决策：一致同意接受RC-001，条件是必须同步更新需求管理台账、影响分析、原型说明、测试用例摘要、用户手册说明和后续阶段计划。

4 后续行动与责任分配

| 行动项 | 负责人 | 完成日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细化新增需求条目与验收标准 | 吴易骏 | 2026.06.08 | 需求条目说明 |
| 补充资源申请与审批原型说明 | 肖泓宇 | 2026.06.08 | 原型更新说明 |
| 更新测试用例与用户手册影响清单 | 王涛 | 2026.06.09 | 测试/手册更新清单 |
| 更新数据字典和跟踪矩阵 | 蒋长麟 | 2026.06.09 | 需求管理台账 |
| 整理需求变更报告和汇报材料 | 陈许恺 | 2026.06.10 | 需求变更报告 |

5 Team Building与成员评价

本阶段Team Building采用“角色互评+短会复盘”的方式进行，目的是让每个成员站在不同评审项角度检查变更材料，避免只完成单一文档而缺少闭环。

| 成员 | 主要贡献 | 绩效评分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 统筹CCB决策、计划影响和文档总审。 | 5 | 1 |
| 陈许恺 | 整理二次访谈、变更申请和用户需求来源。 | 5 | 2 |
| 蒋长麟 | 负责数据字典、配置管理和跟踪矩阵。 | 4.5 | 3 |
| 王涛 | 负责测试用例、用户手册和验收标准影响分析。 | 4.5 | 4 |
| 肖泓宇 | 负责会议纪要、原型影响和汇报材料。 | 4.5 | 5 |