超算中心运营管理门户网站

需求变更报告

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.05 | 0.1.0 | 吴易骏 | 确定需求变更管理文档结构。 |
| 02 | 2026.06.06 | 0.5.0 | 陈许恺/王涛 | 补充访谈来源、测试和手册影响。 |
| 03 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 全体成员 | 整合CCB决策并形成提交版。 |

1 引言

本报告汇总超算中心运营管理门户网站在SRS基线通过后的需求变更管理过程。变更编号为RC-001，变更名称为“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”。

2 变更背景与来源

本次变更来自课程模拟二次客户访谈。访谈中，普通用户、PI、中心管理员和运维支持代表均指出，当前资源申请流程虽然完整，但提交前缺少材料完整性、配额匹配和队列状态提示，导致重复提交和人工沟通成本较高。

3 变更内容

| 子需求 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| RC-001-A 材料智能预审 | 检查项目编号、PI确认、申请用途、资源参数等必填信息。 | 缺失项能在提交前明确提示。 |
| RC-001-B 排队时间预估 | 根据资源池状态和模拟队列数据展示预计等待时间区间。 | 展示估计区间，并注明仅供参考。 |
| RC-001-C 审批辅助说明 | 在PI和管理员审批页显示配额、风险和预审说明。 | 审批人能查看说明，但系统不自动替代审批。 |
| RC-001-D 预审消息通知 | 对用户显示预审结果，并在申请状态变化时通知。 | 用户能在申请详情和消息中心看到提示。 |

4 优先级、可行性和影响结论

优先级：经QFD加权评分，RC-001-A、RC-001-B、RC-001-C均为高优先级。

可行性：技术、经济、操作和安全方面均可行，课程阶段可通过原型和静态数据模拟。

基线冲突：不冲突，属于资源申请与审批流程增强。

影响范围：需更新SRS变更记录、原型、测试用例、用户手册、数据字典和需求跟踪矩阵。

工作量：新增约4人日，关键路径增加1天。

5 CCB组织与决策

项目组设立小型CCB，由项目负责人、需求负责人、测试与用户手册负责人、数据与配置负责人、原型与会议记录负责人组成，并邀请课程模拟用户代表参与意见确认。CCB会议一致同意接受RC-001。

6 配置管理与更新计划

| 配置项 | 更新方式 |
| --- | --- |
| 需求变更申请 | 归档为02-需求变更申请报告。 |
| 访谈来源 | 归档为01-二次客户调研与访谈记录。 |
| 影响分析 | 归档为04-需求变更影响分析。 |
| CCB记录 | 归档为05-CCB章程、06-CCB会议邀请函、07-CCB会议纪要与决策记录。 |
| 需求管理 | 归档为11-需求管理台账与跟踪矩阵。 |
| 后续计划 | 归档为09-后续阶段计划性安排。 |

7 最终结论

RC-001已完成从二次客户访谈、变更申请、可行性分析、影响分析、CCB决策到后续计划的闭环。项目组建议将该变更纳入需求基线的后续变更记录，并按计划完成原型、测试用例和用户手册更新。