超算中心运营管理门户网站

需求管理台账与跟踪矩阵

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 蒋长麟 | 建立轻量化需求管理台账与跟踪矩阵。 |

1 工具说明

课程阶段采用Word需求管理台账作为轻量化需求管理工具，模拟需求管理系统中的编号、来源、状态、影响对象和追踪链接。该台账用于证明全部新增需求已被录入，并建立从用户来源到测试和用户手册的跟踪关系。

2 需求管理台账

| 需求编号 | 需求名称 | 来源 | 优先级 | 状态 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001-A | 申请材料智能预审 | 二次客户访谈F-01/F-04 | 高 | CCB已批准 | 陈许恺 |
| RC-001-B | 排队时间预估展示 | 二次客户访谈F-02/F-05 | 高 | CCB已批准 | 肖泓宇 |
| RC-001-C | 审批辅助说明 | 二次客户访谈F-03/F-04 | 高 | CCB已批准 | 王涛 |
| RC-001-D | 预审消息通知 | 二次客户访谈F-01/F-02 | 中 | 纳入后续计划 | 蒋长麟 |

3 跟踪链接矩阵

| 需求编号 | SRS影响章节 | 原型页面 | 数据字段 | 测试用例 | 用户手册章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001-A | 3.2资源申请；4.1用户用例 | 资源申请 | precheck_result, precheck_reason | TC-RC001-01/02 | 5.2资源申请 |
| RC-001-B | 3.2资源申请；3.4非功能 | 资源申请、资源池 | estimated_wait_time, queue_level | TC-RC001-03/05 | 5.2申请进度查询 |
| RC-001-C | 3.2审批管理；4.2 PI用例 | 审批中心 | approval_hint, quota_match | TC-RC001-04 | 5.3 PI/管理员审批 |
| RC-001-D | 3.2消息通知；4.1用户用例 | 消息中心 | notification_type, precheck_status | TC-RC001-05 | 5.1消息通知 |

4 变更状态控制

| 状态 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 申请 | 用户代表或项目组提出需求变化。 | 完成需求变更申请报告。 |
| 分析 | 申请进入项目组评估。 | 完成可行性分析、影响分析和优先级排序。 |
| 决策 | 提交CCB会议。 | 形成CCB会议纪要和批准/拒绝结论。 |
| 计划 | CCB批准。 | 进入后续阶段计划并分配负责人。 |
| 归档 | 更新项完成并内部评审。 | 纳入配置目录和版本记录。 |