SRS小组内部评审会议记录与整改跟踪表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | G06《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》小组内部评审会议 |
| 会议时间 | 2026年5月22日 19:00—20:00 |
| 会议地点 | 线下寝室 |
| 会议主持人 | 吴易骏 |
| 会议记录人 | 肖泓宇 |
| 参会人员 | 吴易骏、陈许恺、王涛、蒋长麟、肖泓宇 |
| 评审对象 | 《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》 |
| 评审目的 | 对SRS文档进行小组内部正式评审，检查文档结构、需求完整性、用例描述、原型图、数据字典、ER图、需求优先级、测试用例和Baseline准备情况，确保文档能够作为后续设计、实现和测试的依据。 |
| 评审依据 | 《软件需求分析与设计》课程作业评审检查表-SRS V1.0、项目计划书、项目章程、可行性分析报告、界面原型和小组已有UML模型。 |
| 评审内容 | 1. 检查Vision & Scope、Context Diagram和用户代表说明是否完整；2. 检查普通用户、PI、中心管理员、运维人员和支持人员需求是否覆盖；3. 检查用例文档是否包含用例图、用例场景说明、界面原型和数据模型；4. 检查非功能需求、需求优先级和可行性分析是否明确；5. 检查数据字典、ER图、测试用例摘要、用户手册和需求跟踪矩阵是否齐全；6. 检查目录、图表编号、字体格式和页码是否符合提交要求。 |
| 主要评审结论 | 小组一致认为，SRS文档主体结构基本完整，已覆盖系统主要功能和非功能需求，能够反映“超算中心运营管理门户网站”的核心业务流程。但在正式提交前，仍需对目录页码、部分原型图一致性、表格格式、需求来源标注、测试用例摘要和Baseline说明进行进一步完善。 |

| 编号 | 评审发现问题 | 整改措施 | 负责人 | 完成时间 | 整改状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 目录页码与删减后的正文页码存在不一致情况。 | 重新调整目录、表目录和图目录，使章节标题、点线和页码与正文内容对应。 | 吴易骏 | 2026年5月22日 | 已完成 |
| 02 | 部分界面原型图与实际网页原型不完全一致，个别页面名称不够贴合超算门户业务。 | 重新生成登录、数据总览、资源申请、审批管理、作业监控、统计报表、工单服务等页面原型截图，并替换文档中不一致图片。 | 陈许恺 | 2026年5月22日 | 已完成 |
| 03 | 个别用例说明较为概括，对前置条件、基本事件流、异常事件流和后置条件描述不够充分。 | 按统一用例模板补充用例编号、参与者、触发条件、前置条件、基本事件流、异常事件流、相关数据和优先级。 | 王涛 | 2026年5月22日 | 已完成 |
| 04 | 数据字典部分需要进一步体现字段来源，避免只列字段而缺少业务依据。 | 在数据字典中补充字段来源说明，明确字段来源于业务流程、用户需求、用例文档、界面原型或数据表设计。 | 蒋长麟 | 2026年5月22日 | 已完成 |
| 05 | 需求优先级排序需要体现不同用户群体的差异。 | 按普通用户、PI/项目负责人、中心管理员、运维人员和支持人员分别整理需求优先级，并补充优先级判定依据。 | 肖泓宇 | 2026年5月23日 | 已完成 |
| 06 | Test Case 和 User Manual 内容较分散，评审时不易快速定位。 | 在附录中补充测试用例摘要和初步用户手册索引，便于评审人员按需求编号查找。 | 王涛、肖泓宇 | 2026年5月23日 | 已完成 |
| 07 | Baseline发布说明不够明确，未突出正式提交版本号。 | 补充SRS Baseline说明，定义基准版本号为SRA2026-G06-SRS-v1.0，并说明归档位置和后续变更规则。 | 吴易骏 | 2026年5月23日 | 已完成 |

| 最终确认项 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 是否完成小组内部正式评审 | 是 |
| 是否形成会议记录 | 是 |
| 是否记录评审发现的问题 | 是 |
| 是否对评审问题进行了修改完善 | 是 |
| 是否明确整改责任人和完成状态 | 是 |
| 是否同意进入SRS基线发布准备 | 是 |

会议最终结论：
经G06小组讨论确认，《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》已根据内部评审意见完成修改，文档内容能够覆盖主要用户需求、功能需求、非功能需求、数据需求、用例文档和测试验证要求。小组同意将修改后的SRS作为课程评审提交版，并进入SRS Baseline发布准备阶段。