超算中心运营管理门户网站

项目计划里程碑内部评审记录

评审编号：MR-01

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审时间 | 2026年03月20日 20:00-21:20 |
| 评审性质 | 里程碑内部评审 |
| 评审方式 | 求真1-217宿舍现场会议 + 文档逐项检查 |
| 评审人员 | 吴易骏、蒋长麟、肖泓宇、陈许恺、王涛 |
| 评审材料 | 项目章程、可行性分析报告、项目计划书、项目计划书汇报PPT |
| 评审依据 | 课程进度表、对应阶段评审表、小组内部交付标准 |
| 评审结论 | 有条件通过，整改后归档 |

# 1 评审检查内容

| 检查项 | 检查结论 |
| --- | --- |
| 项目章程是否完整 | 已包含项目背景、目标、干系人和小组信息。 |
| 项目计划是否采用模板 | 已按课程项目计划要求组织章节。 |
| 是否符合当前课程阶段 | 评审内容集中在项目计划，不提前评审SRS、用户手册或需求变更。 |
| WBS与甘特图是否清晰 | 已有阶段安排，后续可结合完整甘特图继续补充。 |
| 成员分工是否明确 | 已列出组长和组员职责，需与PPT保持一致。 |

# 2 问题与整改记录

| 问题/整改项 | 负责人 | 整改结果 |
| --- | --- | --- |
| 甘特图里程碑表达不够突出 | 吴易骏 | 后续补充需求甘特图（含里程碑）文件。 |
| 成员分工与PPT口径需要统一 | 蒋长麟 | 已同步项目计划书汇报PPT。 |
| 风险和配置管理子计划需补充说明 | 肖泓宇 | 已补充风险、沟通、配置管理段落。 |

# 3 复查结论

• 整改项已在对应阶段文档或汇报材料中体现。

• 本里程碑材料可作为正式提交与最终收尾评审证据。

• 后续若发现口径不一致，以最新基线文档和评审记录为准。